2020.3.14前:完成项目论证，墨刀原型

2020.3.23前：组建核心团队，确定合作模式，完成项目启动

* 3.23项目启动大会

2020.4.8前：完成产品规划

* 4.8规划整合

2020.6.15前：组建项目团队，完成团队建设，完成模块评审

* 6.15 模块评审

2020.6.30前：模块测试，编写测试报告

* 6.30编写测试说明书

2020.7.9前：完成项目验收；